**ПРИМЕРНАЯ ФОРМА КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ   
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) № \_\_\_\_\_\_\_**

г. Тирасполь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(наименование населенного пункта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (организационно-правовая форма и наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Подрядчик (Исполнитель)», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с одной стороны, и Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра юстиции Тумба А.И., действующей на основании Положения, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1.По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок, по заданию Заказчика выполнить Работу по капитальному ремонту по объекту (далее по тексту –Работа) «Капитальный ремонт кровли административного здания Министерства юстиции Приднестровской Республики, г. Тирасполь, ул. Ленина,46 (конференц зал)» именуемом в дальнейшем «Объект», расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. ленина,46 с использованием собственного материала, в том числе своими силами и инструментами.

По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить Работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ, выполненный в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Требования, предъявляемые к выполненной Работе (объем, виды, стоимость работы) применяемым материалам определяются сторонами настоящего Контракта на основании предварительных сметных расчетов (согласно Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок окончания работ согласно графику выполнения Работы (согласно Приложения № 2 к настоящему Контракту).

1.4. Результатом выполненной Работы, по настоящему Контракту является законченный объект после подписания Акта выполненных работ.

1.5. Под Работой в рамках настоящего Контракта подразумеваются: капитальный ремонт кровли в административном здании (конференц зал) Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, 46.

1. **СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена Контракта устанавливается в рублях Приднестровской Молдавской Республики, определяется на основании проектной сметной документации согласно Приложению № 1 **(Примечание: окончательный вариант приложения к настоящему Контракту будет определен в соответствии с результатами запроса предложений)** к настоящему Контракту и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** рублей Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой и определяется на весь срок действия Контракта в соответствии с требованиями, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики

2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики по соглашению сторон в пределах цены настоящего Контракта.

2.4. Оплата осуществляется «Заказчиком» в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик производит Подрядчику предварительную оплату (аванс) в размере не более 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости работ по настоящему контракту.

2.4.2. Заказчик производит оплату Подрядчику за фактически выполненные работы по мере поступления денежных средств на счет Заказчика путем перечисления денежных средств на основании актов выполненных работ, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами, но не позднее 29 декабря 2022года.

2.5. Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ складывается из цен, указываемых в счете, выставляемом Подрядчиком на основании Акта сдачи-приемки результата выполненной Работы.

2.6. Оплата Работы осуществляется за фактически выполненную Работу, на основании выставленных Подрядчиком счетов, по мере бюджетного финансирования, но не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Сторона Акта сдачи-приемки выполненной Работы.

2.7. Расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика.

2.8. Источник финансирования настоящего контракта – Республиканский бюджет (Фонд капитальных вложений на 2022 год).

1. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)**

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работы на Объекте, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего Контракта, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта, и завершить их выполнение не позднее 10 октября 2022 года.

3.2. Увеличение сроков выполнения Работ по настоящему Контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного представителями Сторон.

3.3. Выполнение Работы по Контракту осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

3.4. Заказчик обязан обеспечивать Подрядчику доступ на Объект, указанный в пункте 1.1. Контракта, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 и при необходимости, в нерабочие дни, на протяжении всего периода проведения работ на Объекте.

3.5. Передача результатов, выполненной Подрядчиком Работы оформляется Актом сдачи-приемки выполненной Работы.

3.6. Подрядчик предоставляет Заказчику результат Работы, с приложением Акта сдачи-приемки результата выполненных Работ. Датой завершения Работы считается дата подписания сторонами Акта сдачи–приемки результата выполненной Работы.

3.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненной Работы и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненной Работы или мотивированный отказ в приемке.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненной Работы, Сторонами составляется двухсторонний Акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.8. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт приема-сдачи результат выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего контракта.

3.9. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в 10 (десятидневный) срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.10. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.8. и 3.9. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик (Исполнитель) обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объёме в сроки, указанные Заказчиком.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. **Подрядчик обязуется:**

4.1.1. выполнять работу качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

4.1.2.устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненной Работы, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работы, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4.согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.6. передать результат выполненной работы Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненной работы;

4.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. **Подрядчик имеет право:**

4.2.1.запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2.требовать своевременной оплаты Товара на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненной работы и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненной работы либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.2.4.реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.3. **Заказчик обязуется:**

4.3.1. оплатить результат выполненной работы в сроки, предусмотренные контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работы по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Акту сдачи-приемки Работы, произведенные по настоящему контракту Работу либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.3.5.выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.4. **Заказчик имеет право:**

4.4.1.требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2.осуществлять контроль за ходом выполнения работ (оказания услуг) по настоящему контракту;

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работы, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

4.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. За нарушение Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг), он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику (Исполнителю) оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

1. **ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)**

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 29 декабря 2022 года, но в любые случаи до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаимозачетов.

8.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат. Указанных в Разделе 10 настоящего контракта (под подписями сторон).

8.3. Датой исполнения обязательств по выполнению работы является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результата выполненной работы, который является подтверждением выполненной работы, предусмотренной настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнением работы в соответствии с настоящим контрактом.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Министерство юстиции ПМР  г. Тирасполь ул. Ленина, 26  р/сч 2182000084001003 ПРБ г. Тирасполь  ф.к.0200018388  КУБ 00  Тел.: 0(533)8-18-18;  0(533)9-04-57  **Министр юстиции ПМР**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Тумба**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |