**СЕРВИЧИУЛ де стат**

**АЛ КОНТРОЛУЛУЙ еколожик**

**ШИ АЛ ПРОТЕКЦИЕЙ МЕДИУЛУЙ**

**А РЕПУБЛИчий МОЛДОВЕНешть НИСТРеНе**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

⎡ ⎤



#### ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

#### ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

#### І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИДНIСТРОВСЬКОÏ МОЛДАВСЬКОÏ РЕСПУБЛIКИ

##### государственнАЯ СЛУЖБА

##### ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

##### И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

##### ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

md-3300, ПМР, г. Тирасполь ул. Мира 50

Тел.: 2-16-16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Запрос ценовой информации и возможности выполнение работ

Потенциальным подрядчикам

**Запрос ценовой информации**

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики планирует проведение закупки в соответствии с планом закупок на 2024 год и с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26 ноября 2018 года №' 318-3-VI, для изучения рынка стоимости работ по проведению Первого этапа лесоустроительных работ в государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики (ГУП «Приднестровье-лес») в 2024 года, просим предоставить информацию о стоимости работ (услуг) согласно перечня Приложение к запросу. Также просим сообщить о возможности выполнения выше указанных работ.

1. Источник финансирования – Республиканский экологический фонд.
2. Условия оплаты – Возможно осуществление предоплаты до 50 % от суммы контракта. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Подрядчика.
3. Срок действия контракта по 31 декабря 2024год, а в части расчетов до полного исполнения сторонами всех обязательств.
4. Ценовую информацию необходимо представить до 16:00 18.04.2024г. на электронный адрес [ecology.gs.pmr@gmail.com](mailto:ecology.gs.pmr@gmail.com) или факс 0533 2-16-16
5. **Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны заказчика.**
6. При предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:

- ссылку на данный запрос;

- реквизиты вашего документа (№, дата);

- стоимость работ за единицу;

- общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;

- срок действия цены.

По возникающим вопросам обращаться по телефону 533 21616.

**Техническое задание**

на выполнение работ и услуг по государственному заказу по проведение Первого этапа лесоустроительных работ в государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики

(ГУП «Приднестровье-лес») в 2024 года

1. **Название проводимой разработки**: I этап Лесоустроительных работ в Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики.
2. **Срок исполнения**: с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2024.
3. **Подготовительные работы (срок 1 мая 2024 года по 31 мая 2024 года):**
   1. Изучение действующего законодательства в области лесных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.
   2. Проведение аэрофотосъемки территорий Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики (Кицканское лесничество и Григориопольское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»).
   3. Осуществление обработки ортофотопланов полученных в результате проведения аэрофотосъемки территорий Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики (Кицканское лесничество и Григориопольское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»).
   4. Проведение работ по закладке пробных площадей на территории Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики (Кицканское лесничество и Григориопольское лесничество ГУП «Приднестровье-лес») до 20 пробных площадей.
   5. Осуществление выборки документов по проводим работам в Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики (Кицканское лесничество и Григориопольское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»).
   6. Проведение Первого лесоустроительного совещания с Исполнителем работ, Заказчиком и сотрудниками ГУП «Приднестровье-лес».
4. **Полевые работы (срок с 1 июня 2024 года по 1 ноября 2024 года):**
   1. Осуществление дешифровки полученных снимков аэрофотосъемки территорий Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики (Кицканское лесничество и Григориопольское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»).
   2. Проведение натурной таксации территорий Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики (Кицканское лесничество и Григориопольское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»).
   3. Осуществление закладки круговых реласкопических площадок на территории Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики (Кицканское лесничество и Григориопольское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»).
   4. Оформление карточек таксации и АФС территорий Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики (Кицканское лесничество и Григориопольское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»).
   5. Сдача полевых материалов в камеральную обработку.
   6. Прочие полевые работы.
5. **Проведение камеральных работ (срок с 1 ноября 2024 года по 15 декабря 2024 года):**
   1. Осуществление оцифровки полевых материалов с целью получения лесоустроительной документации (планшеты, планы, схемы, таксационное описание, ведомости проектируемых мероприятий, пояснительные записки).
6. Основные параметры и технические требования:

Персонал исполнителей должен иметь квалификацию, позволяющую выполнить работы и оказать услуги, предусмотренные Техническим заданием.

Исполнитель должен обладать необходимым для выполнения работ и оказания услуг материально-техническими ресурсами.

Результаты выполнения работ и оказания услуг должны быть представлены заказчику в виде таксационного описания и иных лесоустроительных документах.

Промежуточные и итоговые результаты проведения работ и оказания услуг предоставляются Заказчику в установленном договором порядке.