Извещение о проведении запроса предложений на выполнение работ по программе Фонд капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2022 года для обеспечения государственных (муниципальных) и нужд

| № п/п | Наименование: | Поля для заполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общая информация о закупке (работе) |  |  |  |  |
| 1. | Номер извещения (номер закупки согласно утверждённому Плану закупок) | 1.49 |  |  |
| 2. | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос предложений |  |  |
| 3. | Предмет закупки | Капитальные ремонт объектов социально-культурного назначения (240330): 1) Капитальный ремонт кинотеатра "Искра" в г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 37; 2) Капитальный ремонт МОУ ДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва гребли и велоспорта», ул. Набережная, 24, в г. Дубоссары; 3) Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 49, в с. Гармацкое, в том числе проектные работы; 4) Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 7, в с. Красный Виноградарь; 5) Капитальный ремонт Дома культуры с. Дойбаны, ул. Мира, 7 |  |  |
| 4. | Наименование группы товаров (работ, услуг) | Строительные и ремонтно-строительные работы |  |  |
| 5. | Дата размещения извещения | 16 февраля 2022 года |  |  |
| 2. Сведения о заказчике |  |  |  |  |
| 1. | Наименование заказчика | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |  |  |
| 2. | Место нахождения | г. Дубоссары |  |  |
| 3. | Почтовый адрес | 4500, Приднестровская Молдавская Республика, г.Дубоссары, ул. Дзержинского,6 |  |  |
| 4. | Адрес электронной почты | 24058ео@mail.ru |  |  |
| 5. | Номер контактного телефона | (215) 2-40-58 |  |  |
| 3. Информация о процедуре закупки |  |  |  |  |
| 1. | Дата и время начала подачи заявок | 17 февраля 2022 года с 8:00 часов |  |  |
| 2. | Дата и время окончания подачи заявок | 24 февраля 2022 года до 9:00 |  |  |
| 3. | Место подачи заявки | г. Дубоссары, ул. Дзержинского,6, Государственная администрация г. Дубоссары, 24058ео@mail.ru |  |  |
| 4. | Порядок подачи заявок | Заявки на участие в запросе предложений должны быть представлены в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющим просматривать содержание заявки до момента ее вскрытия, или в форме электронного документа на адрес: 24058eo@mail.ru., с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить в 8:30 ч. 24.02.2022 г. Предложения, поступающие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам. |  |  |
| 5. | Дата и время проведения закупки | 24.02.2022 г. 9:00 |  |  |
| 6. | Место проведения закупки | г. Дубоссары, ул. Дзержинского,6 (малый зал, 1 этаж) |  |  |
| 7. | Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки | Оценка заявок окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 78 "Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений". - Стоимостные - Цена контракта-удельный вес критерия – 60 %. - Не стоимостные- удельный вес критерия 40% - Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки-50% - Квалификация участников закупки, опыт работы и деловая репутация участника закупки – удельный вес критерия -50 %. |  |  |
| 4. Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  |
| 1. | Начальная (максимальная) цена контракта | 4 649 986 руб. ПМР Лот № 1 – 1 146 202 руб, ПМР; Лот № 2 – 459 551 руб. ПМР; Лот № 3 – 885 136 руб. ПМР Лот № 4 – 453 795 руб. ПМР; Лот № 5 – 1 705 302 руб. ПМР |  |  |
| 2. | Валюта | Предложения резидентов ПМР должны быть поданы в рублях ПМР |  |  |
| 3. | Источник финансирования | Республиканский бюджет (средства Фонда капитальных вложений на 2022 год) |  |  |
| 4. | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Оплата производится в рублях ПМР, «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере 25% от суммы договора. Погашение аванса осуществляется в равных долях в течении всего срока исполнения договора на основании актов выполненных работ. «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы по мере поступления бюджетных финансирования на счет «Заказчика» на основании актов выполненных работ. Расчет по настоящему договору производится «Заказчиком» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика». |  |  |
| 5. Информация о предмете (объекте) закупки |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки и его описание |  |  |  |
| № п/п | Наименование работы и ее описание | Единица измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
| 1. | Капитальный ремонт кинотеатра "Искра" в г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 37 | В соответствии с дефектными актами |  | 1 146 202 |
| 2. | Капитальный ремонт МОУ ДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва гребли и велоспорта», ул. Набережная, 24, в г. Дубоссары |  |  | 459 551 |
| 3. | Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 49, в с. Гармацкое, в том числе проектные работы |  |  | 885 136 |
| 4. | Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 7, в с. Красный Виноградарь |  |  | 453 795 |
| 5. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Дойбаны, ул. Мира, 7 |  |  | 1 705 302 |
|  | Итого: |  |  | 4 649 986 |
| 2. | Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке | Не требуется |  |  |
| 3. | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки | Требования к применяемым материалам: (Лот № 1), (Лот № 2), (Лот № 4) , (Лот № 5) Металочерепица: толщина листа не менее 0,45мм, высота волны 20-35мм, с полимерным покрытие не менее 25 мкм (гарантия не менее 10 лет), толщина оцинкованного напыления не менее 225 г/м2 (Лот № 3) Биполь нижний на тканевой основе ТПП (гарантия не менее 5 лет) Биполь верхний на тканевой основе ТКП (гарантия не менее 5 лет) Изделия из оцинкованной стали толщ. Не менее 0,55м |  |  |
| 4. | Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке | Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников закупки и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений |  |  |
| 6. Преимущества, требования к участникам закупки |  |  |  |  |
| 1. | Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов) | Преимущества предоставляются: а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы, в том числе организациям любых форм собственности, использующие труд лиц, осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях; б) организациям, применяющим труд инвалидов; в) отечественным производителям; г) отечественные импортеры. |  |  |
| 2. | Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены | 1.Требования к участникам закупки: а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, являющихся объектом закупки; б) отсутствие проведения ликвидации участниками закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; в) отсутствия решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке. в) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица; г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; д) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 2.Участником закупки должны быть представлены следующие документы: а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариально порядке заверенная копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя); б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений; в) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); г) для иностранного лица: доверенность и документа о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке: - предложение о цене контракта (лота № ); -наименование работ с указанием качественных и иных характеристик количества (объем); - участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке; -информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» -участник закупки вправе приложить иные документы подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке. |  |  |
|  | Условия об ответственности за неисполнении или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств | При неисполнении принимаемых обязательств участники закупок несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а также согласованных сроков для устранения недостатков, Заказчик вправе изыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ в срок работ за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от суммы договора. |  |  |
| 4. | Требования к гарантийным обязательствам представляемым подрядчиком, в отношении выполняемых работ. | Гарантийный срок не менее 5 лет. |  |  |
| 7.Условия контракта |  |  |  |  |
| 1. | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работ либо или оказаний услуг. | Работы выполняются на указанных объектах. |  |  |
| 2. | Срок (график) выполнения работ | до 1 октября 2022 года |  |  |
| 3. | Условия транспортировки хранения | Не требуются |  |  |

Закупочная документация о проведении запроса предложений на выполнение работ в рамках исполнения средств Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2022 год

Сведения о заказчике -  Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары, ул. Дзержинского,6

Номер контактного телефона: 0 (215) 2-40-58, по дополнительным вопросам 0 (215) 3-31-64

Адрес электронной почты: 24058ео@mail.ru

Предмет закупки: Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения:

1)  Капитальный ремонт кинотеатра "Искра" в г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 37;

2) Капитальный ремонт МОУ ДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва гребли и велоспорта», ул. Набережная, 24, в г. Дубоссары;

3) Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 49, в с. Гармацкое, в том числе проектные работы;

4) Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 7, в с. Красный Виноградарь;

5) Капитальный ремонт Дома культуры с. Дойбаны, ул. Мира, 7

Способ определения поставщика: Запрос предложений

Дата и время начала подачи заявок: 17 февраля 2022 года с 8:00 часов

Дата и время окончания подачи заявок: 24 февраля 2022 года до 9:00 часов

Порядок подачи заявок: Заявки на участие в запросе предложений должны быть представлены в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющим просматривать содержание заявки до момента ее вскрытия, или в форме электронного документа на адрес: 24058eo@mail.ru., с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам.

Пароль необходимо предоставить в 8:30 ч. 24.02.2022 г.

Предложения, поступающие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам.

Дата и время проведения закупки: 24.02.2022 года в 09:00

Место проведения закупки: г. Дубоссары, ул. Дзержинского,6, Государственная администрация г. Дубоссар, малый зал (1-й этаж).

Наименование и описание объекта закупки. Предъявляемые к нему требования и условия контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

| № п/п лота | Наименование объекта и его описание | Начальная (максимальная) цена контракта в руб. ПМР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт кинотеатра "Искра" в г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 37 | 1 146 202 |
| 2 | Капитальный ремонт МОУ ДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва гребли и велоспорта», ул. Набережная, 24, в г. Дубоссары | 459 551 |
| 3 | Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 49, в с. Гармацкое, в том числе проектные работы | 885 136 |
| 4 | Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 7, в с. Красный Виноградарь | 453 795 |
| 5 | Капитальный ремонт Дома культуры с. Дойбаны, ул. Мира, 7 | 1 705 302 |

Работы должны выполняться согласно дефектным актам и в соответствии с требованиями.

Требования к применяемым материалам:

(Лот № 1), (Лот № 2), (Лот № 4) , (Лот № 5)

Металочерепица: толщина листа не менее 0,45мм, высота волны 20-35мм, с полимерным покрытие не менее 25 мкм (гарантия не менее 10 лет), толщина оцинкованного напыления не менее 225 г/м2

(Лот № 3)

Биполь нижний на тканевой основе ТПП (гарантия не менее 5 лет)

Биполь верхний на тканевой основе ТКП (гарантия не менее 5 лет)

Изделия из оцинкованной стали толщ. Не менее 0,55м

Срок выполнения работ:

- Лот № 1, №2, №3, №4, № 5 - до 1 октября 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 649 986 рублей

Лот № 1 составляет 1 146 202 рубля ПМР

Лот № 2 составляет 459 551 рубль ПМР

Лот № 3 составляет 885 136 рублей ПМР

Лот № 4 составляет 453 795 рублей ПМР

Лот № 5 составляет 1 705 302 рубля ПМР

и сформирована посредством Проектно-сметного метода в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

2. Требования к содержанию заявки на участие в запросе предложений.

Заявки на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к данному Распоряжению и требованиям, указанными в документации о проведении запроса предложений.

3.Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-48).

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – контрактом, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы или услуги не более чем на 10 процентов.

б) изменение регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

в) изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год;

г) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

д) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

е) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики;

4.Порядок проведения запроса предложений.

Запрос предложений проводиться в соответствии со статьёй 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 год № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), с учётом нормативно правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующих правила и особенности проведения запроса предложений (закупок).

Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в порядке, которые установлены в извещении и документации о проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе предложений заказчику в письменной форме или в форме электронного документа.

Запрос предложений (повторный запрос предложений) признается несостоявшимся в следующих случаях:

а) если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам не подано ни одной такой заявки на участие в запросе предложений;

б) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений отклонены все поступившие заявки на участие в запросе предложений;

в) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений признана соответствующей одна заявка на участие в запросе предложений.

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок.

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками и открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений вправе приостановить проведение процедуры запроса предложений в случае необходимости проведения проверки заявок на участие в запросе предложений на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией. Срок приостановления проведения процедуры запроса предложений не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются 
на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, с учетом преимуществ, предоставляемых заказчиком 
в соответствии с настоящим Законом, фиксируются в виде таблицы 
и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, или условия, содержащиеся в единственной заявке.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

При этом цена контракта (лота), указанная в окончательном предложении, не может превышать цену контракта (лота), указанную в поданной участником заявке на участие в запросе предложений.

В информационной системе в день проведения оценки заявок участников запроса предложений размещается выписка из протокола проведения запроса предложений, содержащая перечень отстраненных 
от участия в запросе предложений участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, без объявления участника, который направил такую заявку, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. Окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

Комиссия обязана предложить каждому из участников, направившему окончательное предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. Итоговый протокол ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям, без учета срока приостановления процедуры запроса предложений.

В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений.

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в информационной системе в день подписания итогового протокола.

Участникам запроса предложений, присутствующим при проведении запроса предложений, должна быть предоставлена возможность ознакомиться и подписать итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений.

Форма и правила ведения данных протоколов устанавливаются Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

В случае согласия участника запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер, заключить контракт проект контракта составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий исполнения контракта, предложенных этим участником.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случае, определенном подпунктом в) части второй пункта 9 настоящей статьи, заказчик вправе провести повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного поставщика в порядке, установленном 
подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случаях, определенных подпунктами а), б) части второй пункта 9 настоящей статьи, заказчик вправе провести новую закупку или повторный запрос предложений.

Заказчик размещает извещение о проведении повторного запроса предложений в информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения повторного запроса предложений.

В случае если повторный запрос предложений признан несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, окончательным предложениям, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия указанного доступа.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений.

Участник запроса предложений вправе письменно изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом.

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

- Срок, в течении которого победитель запроса предложений должен подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения контракта.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

7.Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе.

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару;

б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Закона.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.