**Приложение 1 к**

**закупочной документации**

# Проект **КОНТРАКТа № \_\_\_\_**

г. Дубоссары «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Государственное унитарное предприятие «Дубоссарская ГЭС», г. Дубоссары, Молдова-Приднестровье (777)**, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Герман Бориса Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. На условиях настоящего Контракта Поставщик принимает на себя обязательство изготовить и поставить Покупателю механизмы турбинных затворов с быстрым спуском г.п. 2х25 тонн в количестве 2 (двух) комплектов (Далее «Товар») на условиях DAP - г. Дубоссары, ул. Набережная 34, Молдова-Приднестровье (Инкотермс-2010) и осуществить, по требованию Покупателя, шефмонтаж, включающий пуско-наладку поставленного Товара с привлечением специалистов фирмы-изготовителя, а Покупатель принять и оплатить Товар.

Номенклатура, технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать конструкторской документации 72УУ, разработанной АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» г.Запорожье в 2020 году.

1.2. Комплектность поставляемого Товара указана в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему Контракту Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, является новым, 2021 года выпуска.

1. **СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ЦЕНА КОНТРАКТА**

2.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Контракту, определена в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и включает в себя: НДС по ставке 0%, связанные с изготовлением Товара расходы (материалы, упаковка, маркировка, комплект технической документации), стоимость погрузочных работ на транспортные средства, стоимость расходов Поставщика связанных с поставкой Товара со склада Поставщика, стоимость таможенного оформления (для экспорта), стоимость шеф-монтажных работ, включающих пуско-наладочные работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением условий настоящего Контракта.

Стоимость Товара является окончательной на момент заключения настоящего Контракта.

2.2. Поставщик не вправе изменить стоимость Товара в течение всего действия настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта определена в соответствии со стоимостью и объемами поставляемого Товара, в соответствии с правилами, установленными законодательством для определения цены при проведении открытого аукциона и составляет ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (начальная (максимальная цена) контракта 6 515 300 руб. ПМР)***.

2.4. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок действия настоящего Контракта и может изменяться только в случаях и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.5. Источник финансирования – Собственные средства Покупателя.

1. **ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Оплата Товара по настоящему Контракту производится Покупателем, банковским переводом на счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Контракта в следующем порядке:

- I этап – авансовый платеж в размере 10 % от цены Контракта - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления настоящего Контракта в силу.

- II этап – авансовый платеж в размере 40 % от цены Контракта - в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента осуществления платежа по I этапу.

- III этап – авансовый платеж в размере 20 % от цены Контракта - в течение 10 (десяти) банковских дней от даты направления Покупателю письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке.

- IV этап – платеж в размере 20 % от цены Контракта - оплачиваются Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней от даты поставки Товара на склад Покупателя.

- V этап – окончательный расчет в размере 10 % от цены Контракта осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Покупателем Акта готовности объекта к эксплуатации.

При этом, в случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по осуществлению шеф-монтажа, включающего пуско-наладку поставленного товара, Покупатель освобождается от обязанности по осуществлению окончательного расчета.

3.2. Покупатель оплачивает услуги банков по переводу своих платежей на территории своей страны, а также комиссии банков-корреспондентов своего банка вне территории Молдовы. Комиссии банка Поставщика оплачивает Поставщик.

3.3. Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются в \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Валютой платежа является \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

3.4. Датой осуществления платежей по настоящему Контракту является дата  
списания денежных средств с расчетного счёта Покупателя.

3.5. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Контракту, Покупатель перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту.

1. **УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ**
   1. Срок поставки всего объема Товара – 210 (двести десять) календарных дней, с момента получения Поставщиком авансового платежа по первому этапу согласно п. 3.1. настоящего Контракта.
   2. Поставка Поставщиком Товара по настоящему Контракту без проведения контрольной сборки (подтверждаемой актом контрольной сборки и видеоотчетом) не допускается.

4.3. В объем контрольной сборки должна входить (но не ограничиваясь):

- проверка геометрии на прямолинейность металлоконструкций в нескольких плоскостях и геометрических размеров согласно чертежу общей сборки металлоконструкций механизма турбинных затворов с быстрым спуском г.п. 2х25, между собой.

4.4. О дате поставки (с указанием ориентировочной даты) Поставщик обязан предупредить Покупателя в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки Товара.

Поставка Товара осуществляется единовременно, одной партией. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право поставить Товар досрочно.

4.5. Поставка Товара осуществляется любым не запрещенным видом транспорта по выбору Поставщика. Базис поставки: DAP, г. Дубоссары, ул. Набережная 34, Молдова-Приднестровье, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС» согласно правилам «ИНКОТЕРМС – 2010».

Расходы, связанные с транспортировкой Товара до Пункта назначения, несет Поставщик. Разгрузка Товара осуществляется Покупателем и за его счет.

Датой поставки Товара считается дата передачи Товара от перевозчика представителю Покупателя на складе Покупателя, что подтверждается копией международной транспортной накладной (в зависимости от вида транспорта) с отметкой о доставке Товара на склад Покупателя, с проставлением оттиска печати Покупателя. По условиям настоящего Контракта Покупатель является Получателем Товара.

4.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента поставки Товара на склда Покупателя. Моментом перехода права собственности и исполнения обязательства Поставщика по передаче Товара, считается момент предоставления Покупателю Товара на складе Покупателя.

4.7. Поставщик обязуется предоставить Покупателю с Товаром пакет следующих документов:

* счет (счет – фактура) на поставленное количество Товара с выделенной ставкой НДС 0% (1 экземпляр);

• упаковочный лист (1 экземпляр);

• экспортная Декларация на товары (1 экземпляр);

• транспортная накладная CMR (3 экземпляра);

• товарная накладная;

• сертификаты о происхождении Товара формы СТ-1;

• акты контрольной сборки, включающие видеоотчет (1 экземпляр);

• паспорт ГПМ (в паспорт ГПМ должны быть внесены все данные по комплектующим, оборудованию, установленному на ГПМ по форме согласно Приложения №3 к Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (зарегистр. МЮ ПМР № 1687 от 20.08.2002 г.) - на бумажном носителе 2 экземпляра;

• паспорт (инструкции) приборов и устройств безопасности - на бумажном носителе 2 экземпляра;

• руководство (инструкция) по эксплуатации механизмов, схема механизмов с указанием агрегатов и узлов, а также органов управления, включающая в себя перечень возможных неисправностей и методы их устранения - на бумажном носителе 2 экземпляра и в электронной копии 1 CD диск;

• сборочный чертеж механизмов и его элементов - на бумажном носителе 2 экземпляра и в электронном виде CD диск;

• руководство по монтажу, монтажные чертежи механизмов - на бумажном носителе 2 экземпляра и в электронной копии 1 CD диск;

• программа и методика испытаний, схемы и спецификации элементов, приборов, материалов используемых при проведении ПНР - на бумажном носителе 2 экземпляра и в электронной копии 1 CD диск;

• принципиальные схемы: кинематические; электрические (функциональные, структурные, соединений и подключений (монтажные), расположения электрооборудования, кабельный журнал и др. электромонтажная документация) - на бумажном носителе 2 экземпляра и в электронной копии 1 CD диск;

• паспорта, руководства и инструкции на оборудование и комплектующие изделия, содержащие перечень требований к условиям хранения и срокам сохраняемости изделий, с учетом необходимости обеспечения работоспособности этих изделий, как минимум в течение гарантийного срока эксплуатации механизмов - на бумажном носителе 2 экземпляра и в электронной копии 1 CD диск;

• инструкция по техническому обслуживанию механизмов, карта смазки (схема смазки, периодичность, способы смазки, типы смазочных материалов и таблица их аналогов), включающая в себя спецификацию заменяемых деталей и изделий (цепи, подшипники, муфты, шестерни, манжеты, ремни, электродвигатели, пускатели, реле и т. п., чертежи быстроизнашивающихся деталей) со схемой их размещения и инструкцией по замене - на бумажном носителе 2 экземпляра и в электронной копии 1 CD диск;

• схема строповки для погрузки-разгрузки частей механизмов грузоподъемными устройствами с указанием мест строповки, грузозахватных приспособлений, расположения строповочных ветвей и центра тяжести. Расположение строповочных ветвей и применяемые приспособления должны исключать возможность повреждения частей механизмов и его лакокрасочного покрытия - на бумажном носителе 2 экземпляра и в электронной копии 1 CD диск;

• разработанные программы заводских приемочно-сдаточных испытаний, а также результаты заводских приемочно-сдаточных испытаний;

• сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений.

Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде (текстовые данные в редакторе MS-EXCEL или MS-WORD, чертежи в редакторе AUTOCAD, VISIO и в формате \*pdf или \*tif).

4.8. Документация должна быть представлена Поставщиком Покупателю одновременно с Товаром.

4.9. В случае получения Поставщиком от Покупателя замечаний по качеству и комплектности поставленной документации, Поставщик за свой счет восполнит недостачу или заменит несоответствующую Документацию, или устранит несоответствия в документации в течение 15 календарных дней после получения соответствующего уведомления Покупателя.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.2. Осуществить по требованию Покупателя и на условиях настоящего Контракта шеф-монтаж, включающий пуско-наладку поставленного Товара.

5.1.3. Обеспечить соответствие поставляемого Товара обязательным требованиям, установленным условиями настоящего Контракта.

5.1.4. Поставить Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Соответствовать, в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии действующим законодательством страны Поставщика в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере реализации поставляемого Товара.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Досрочно, с согласия Покупателя, исполнить обязательства по поставке Товара.

5.2.3. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.3. Покупатель обязан:

5.3.1. Принять Товар, соответствующий требованиям установленным настоящим Контрактом, по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством.

5.3.2. Оплатить Товар в размерах и сроки, установленные Контрактом.

5.4. Покупатель имеет право:

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков поставленного Товара.

1. **КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО**

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать конструкторской документации 72УУ, разработанной АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» г. Запорожье в 2020 году.

6.2. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, акту, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам (листам), гарантийному талону для ОС и др.) Поставщика на складе Покупателя, путём подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной (и иных необходимых документов).

6.3. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам и другим применимым стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и страны происхождения Товара. Качество Товара должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством страны происхождения Товара для подтверждения качества соответствующих товаров.

6.4. Приемка Товара осуществляется только при наличии документов, предусмотренных п. 4.4. проекта Контракта. В противном случае, Поставщик обязуется предоставить вышеуказанные документы в течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки, в этом случае составляется акт о фактическом наличии Товара и указывается, какие документы отсутствуют.

6.5. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со Спецификацией. Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик Товара, должны соответствовать условиям Спецификации (Приложение № 1 к проекту Контракта).

6.6. В тех случаях, когда поставляемый Товар находится в закрытой таре, опломбирован или обандеролен, и нет возможности принять Товар путем внешнего осмотра без нарушения целостности тары и/или упаковки, приемка Товара осуществляется на складе Покупателя с выборочной (частичной) или полной проверкой всего Товара (или конкретной его партии) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, а скоропортящегося Товара не позднее 24 часов, после поступления Товара на склад Покупателя.

6.7. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.

6.8. При обнаружении несоответствия количества, качества и комплектности Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), настоящему Контракту либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Товара и уведомляет об этом Поставщика.

6.9. Если иное не оговорено между Сторонами, уполномоченные представители Поставщика обязаны явиться не позднее чем в 3 (трех) -дневный срок с момента уведомления Покупателем и принять участие в продолжении приемки Товара и составления двустороннего акта. При этом Покупатель обязан обеспечить сохранность и хранение ненадлежащего по качеству и/или количеству, и/или некомплектности Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и/или смешения с другим(и) однородным товаром(-ми).

6.10. Рекламационные акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования претензии, составляются Покупателем и направляются Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней (в том числе в период действия Гарантийного срока) с момента обнаружения дефекта/несоответствия.

1. **УПАКОВКА И МАРКИРОВКА**

7.1. Упаковка Товара должна быть в полном соответствии с ГОСТами, действующими на территории страны «Поставщика» или техническими правилами, действующими на заводе-изготовителе, обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки с учетом возможных перегрузок при надлежащем и обычном обращении с грузом.

7.2. Стоимость упаковки входит в стоимость Товара и возврату не подлежит.

7.3. Маркировка деталей и грузовых мест должна выполняться на русском языке. Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 14192.

7.4. Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям стандарта по ГОСТ 23170 и производиться в соответствии с чертежами, разработанными фирмой-изготовителем. Перемещение оборудования внутри тары должно быть исключено.

Ящики, применяемые для упаковки, должны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 10198.

Каждый ящик с упакованным оборудованием должен сопровождаться упаковочным листом.

Покупные изделия, входящие в состав поставки, должны быть упакованы согласно технической документации поставщиков или транспортироваться и храниться в упаковке поставщиков.

7.5. На Товаре на видном месте должна быть установлена фирменная табличка, изготовленная по ГОСТ 12971-67 с указанием:

- товарного знака завода-изготовителя;

- наименования или условного обозначения механизмов;

- грузоподъемности;

- климатического исполнения;

- категории размещения;

- год и месяц выпуска;

- порядкового номера механизма по системе нумерации завода-изготовителя.

1. **ГАРАНТИЯ**

8.1. На поставляемый по настоящему Контракту Товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации завода-изготовителя продолжительностью 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

8.2. При выявлении недостатков Товара (дефектов) в течение гарантийного срока, вызов Представителя Поставщика обязателен.

Покупатель письменно уведомляет Поставщика о необходимости проведения совместного осмотра в течение 5 (пяти) календарных дней со дня выявления недостатков. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления Покупателя о выявленных недостатках без учета времени, необходимого для приезда.

8.3. Стороны по результатам совместного осмотра Товара обязаны составить Акт осмотра с указанием в нем:

– даты и времени осмотра;

– представителей Сторон, участвовавших в осмотре;

– условий эксплуатации Товара;

– описания недостатков;

– причины недостатков.

Акт должен быть составлен в 2 подлинных экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны) и подписан уполномоченными лицами, участвовавшими в осмотре Товара.

8.4. В случае неявки представителя Поставщика для проведения совместного осмотра в сроки, предусмотренные пунктом 7.2. настоящего Контракта, либо отказа представителя Поставщика от подписания Акта осмотра, Покупатель вправе составить Акт с участием представителя Торгово-промышленной палаты. Возмещение расходов по проведению экспертизы и участию представителя Торгово-промышленной палаты согласно настоящего пункта, возлагается на Поставщика в том случае, если будет установлено, что выявленные недостатки возникли по вине Поставщика.

8.5. Поставщик обязан за свой счет и своими силами в пределах гарантийного срока устранить выявленные недостатки путем ремонта, и/или замены дефектной части в том случае, если будет установлено, что выявленные недостатки возникли по вине Поставщика. Устранения дефектов и замены Товара (частей Товара) производится в согласованные Сторонами сроки. Поставщик прикладывает все усилия по сокращению сроков для устранения дефектов. Замененный дефектный Товар или его части возвращаются Поставщику за счет средств Поставщика (на условиях FCA- Дубоссары).

1. **ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ШЕФМОНТАЖА**

9.1. Поставщик обязуется осуществить, по требованию Покупателя, шефмонтаж, включающий пуско-наладку поставленного Товара с привлечением специалистов фирмы-изготовителя. Стоимость шефмонтажа, включающего пуско-наладку, включена в стоимость поставленного Товара.

9.2. В состав шефмонтажа, включающего пуско-наладку поставленного Товара с привлечением специалистов фирмы-изготовителя входит, но не ограничивается:

* технические консультации и сопровождение (надзор работ), выполняемых специалистами монтажной организации или эксплуатационным персоналом Покупателя;

• контроль качества монтажа оборудования и выявление неполадок;

• надзор за монтажом приборов в объеме поставки фирмы-изготовителя;

• участие в сдаче оборудования Покупателю и/или контролирующим органам;

• приёмку оборудования в пуско-наладку по завершению монтажа на объекте Покупателя;

• установку ПО, наладку панелей управления, защиты, автоматики и электроники с внесением изменений в электрические схемы согласно программы пуско-наладки;

• приемо-сдаточные измерения и испытания электрооборудования;

• ввод оборудования в эксплуатацию на месте монтажа;

• проверку выполнения монтажа поставленного оборудования, прокладки силовых, контрольных и информационных кабелей по установленным (существующим) конструкциям;

• проведение шефмонтажных и пуско-наладочных работ, участие в индивидуальных испытаниях, участие в комплексном опробовании систем и оборудования;

• инструктаж эксплуатирующего персонала Покупателя и ознакомление с работой поставленного оборудования на рабочих местах;

• техническая подготовка (обучение) персонала Покупателя для эксплуатации оборудования;

По результатам выполненных шеф-монтажных работ, включающих пуско-наладку, Поставщиком составляется «Акт готовности объекта к эксплуатации» (технический акт) по форме Приложения №2 к Контракту, с приложением технического отчета в двух экземплярах на бумажном и электронном носителе о выполненных работах, включающего протоколы наладки; протоколы, акты о проведении предэксплуатационных испытаний. Обязательства Поставщика по осуществлению шефмонтажа, включающего пуско-наладку поставленного Товара считаются выполненными после регистрации технического отчета Государственной инспекцией (управлением) надзора в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов СГН МЮ ПМР.

9.3. Поставщик выполняет работы по шефмонтажу, включающему пуско-наладочные работы, с привлечением специалистов фирмы-изготовителя в период монтажа поставленного Товара, осуществление которого обеспечивает Покупатель в течение 1 (одного) календарного года с момента поставки Товара на склад Покупателя.

Шефмонтаж, включающий пуско-наладку поставленного Товара с привлечением специалистов фирмы-изготовителя поставленного Товара осуществляется на основании письменного уведомления Покупателя о готовности Объекта к шефмонтажу, включающему пуско-наладку поставленного Товара, которое направляется не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения работ по монтажу и пуско-наладке поставленного Товара (дата начала работ).

9.4. Покупатель обеспечивает специалиста Поставщика, прибывшего для осуществления шеф-монтажных работ, служебным помещением на территории объекта, технической документацией, необходимой для проведения шефмонтажа, а также обеспечивает выполнение технических рекомендаций специалиста Поставщика в ходе монтажа и наладки Товара.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. При нарушении Покупателем сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами настоящего Контракта, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.

10.2. В случае если поставка не будет произведена Поставщиком в сроки, установленные настоящим Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.

10.3. Начисление неустойки/пени не является обязательством Сторон по Контракту, а их правом. Выплата неустойки не освобождает виновную в нарушении Контракта Сторону от выполнения своих обязательств.

10.4. Неустойки/пени или штрафы оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления одной из Сторон соответствующего требования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны.

1. **ФОРС – МАЖОР**

11.1. Если какие-либо обстоятельства могут помешать любой из Сторон полностью или частично выполнить свои обязательства по данному контракту, а именно: пожар, землетрясение, стихия, война, забастовки, военные действия любого рода, блокады, запрет правительства на экспорт или импорт, изменение законодательства, сроки, указанные в Контракте, продлеваются на срок действия вышеуказанных обстоятельств.

11.2. В случае, если данные обстоятельства продолжаются более одного месяца, любая из Сторон имеет право отказаться от продолжения выполнения своих обязательств по данному Контракту. В этом случае ни одна из Сторон не должна предъявлять претензии другой Стороне, каких бы убытков это не составило. При этом уже поставленный Товар должен быть принят и оплачен Покупателем.

11.3. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по Контракту, должна немедленно проинформировать противоположную Сторону в письменной форме о вышеуказанных обстоятельств, мешающих выполнению обязательств.

11.4. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности, является документ, выданный соответствующей Торгово-Промышленной палатой.

11.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик обязуется продолжать исполнять принятые по настоящему Контракту обязательства насколько это реально возможно в данных условиях. Поставщик при этом извещает Покупателя о тех действиях, которые он намерен предпринять, включая альтернативные методы исполнения. Поставщик также обязуется не предпринимать никаких действий без согласования с Покупателем.

11.6. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения.

1. **АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА**

12.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

12.2. В случае, если возникшие между Сторонами споры, либо разногласия не могут быть решены и урегулированы вышеуказанным путем, они подлежат рассмотрению в Компетентном суде по месту нахождения Истца. Применимым материальным правом по настоящему Контракту является право страны Истца.

12.3. Стороны пришли к соглашению о том, что судопроизводство не зависимо от места рассмотрения будет осуществляться на русском языке.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

13.2. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение допускаются в случаях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

13.3. Все приложения к данному Контракту считаются его неотъемлемыми частями, если эти приложения отмечены как таковые.

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экз. на русском языке по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Факсимильные копии (копии переданные посредством электронной связи) должным образом оформленного настоящего Контракта принимаются Сторонами Контракта к руководству в целях его реализации, с последующим предоставлением оригинала. Срок предоставления оригинальных экземпляров Контрактов другой Стороне, не должен превышать 35 календарных дней от даты его оформления (подписания и проставления печати). В случае несвоевременного предоставления оригиналов Контрактов, виновная Сторона возмещает пострадавшей, убытки, вызванные данным нарушением.

13.5. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

а) заключение и выполнение настоящего Контракта находится в рамках ее корпоративных полномочий и должным образом оформлено всеми необходимыми корпоративными решениями, не противоречит и не нарушает, не будет противоречить ее учредительным, а также другим внутренним документам, и нарушать их;

б) насколько это известно Стороне, против нее не ведется никакого судебного разбирательства, которое могло бы существенно повлиять на ее способность выполнить обязательства по настоящему Контракту;

в) она не нарушает своих обязательств по какому-либо соглашению, контракту, которое могло бы повлиять на ее способность выполнять какие-либо обязательства по настоящему Контракту.

13.6. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного Контракта:

- Приложение № 1 – Спецификация на поставку двух комплектов механизмов турбинных затворов с быстрым спуском г.п. 2х25 тонн.

- Приложение № 2 Форма Акта готовности объекта к эксплуатации (ФОРМА).

**14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик: | Покупатель: |
|  | **ГУП «Дубоссарская ГЭС»** |
|  | 4500 г. Дубоссары, ул. Набережная 34 |
|  | Р/сч. 2211410000000020  в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  Дубоссарский филиал №2825 |
|  | КУБ 41 ; ФК 0700041667  Кор. сч. 20210000094  Данные о валютных счетах Покупателя |
|  | **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Герман Б.И.**  **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.** |

Приложение №1 к Контракту № \_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_2021г.

**спецификация**

**на изготовление, поставку и шефмонтаж, включающий пуско-наладку механизмов турбинных затворов с быстрым спуском г.п. 2х25 тонн**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Ед изм.** | **Кол-во,** | **Стоимость** | **Цена** | ***Страна происхождения Товара и наименование фирмы производителя Товара*** |
| **1** | **Механизм затвора с быстрым спуском г.п. 2х25 т** | комплект | 2 |  |  |  |
| В состав одного комплекта **Механизма затвора с быстрым спуском г.п. 2х25 т** входит: | | | | | | |
| **1.1.** | Моторная группа | шт. | 1 |  |  |  |
| **1.2.** | Станина правая | шт. | 1 |
| **1.3.** | Станина левая | шт. | 1 |
| **1.4.** | Соединительный вал | шт. | 1 |
| **1.5.** | Закладные части | к-т | 1 |
| **1.6.** | Грузовые пластинчатые цепи | к-т | 1 |
| **1.7.** | Запасные части (ЗиП), состоящие из: | комплект | 1 |
| **1.7.1** | - шкив тормозной | шт. | 1 |
| **1.7.2** | - накладки тормоза | шт. | 1 |
| **1.7.3** | - подшипник качения | шт. | 2 |
| **1.7.4** | - концевой выключатель | шт. | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик: | Покупатель: |
|  | **ГУП «Дубоссарская ГЭС»** |
|  | 4500 г. Дубоссары, ул. Набережная 34 |
|  | Р/сч. 2211410000000020  в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  Дубоссарский филиал №2825 |
|  | КУБ 41 ; ФК 0700041667  Кор. сч. 20210000094  Данные о валютных счетах Покупателя |
|  | **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Герман Б.И.**  **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.** |

Приложение №2

к Контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

**ФОРМА**

**начало формы**

**Акт готовности объекта к эксплуатации**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель | **ГУП «Дубоссарская ГЭС»** |
|  | *(наименование организации)* |
| Поставщик: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(наименование организации)* |
| Контракт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее «Контракт») | |  |

1. Выполненные работы по шефмонтажу и пуско-наладке поставленного Товара удовлетворяют условиям Контракта.
2. По итогам выполненных Поставщиком работ Покупатель в отношении объемов, сроков и выполнения обязательств Поставщика по Контракту претензий не имеет.
3. Выполненные работы принимаются Покупателем к оплате по этапу V п. 3.1. Контракта.

К акту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- технический отчёт, в двух экземплярах на бумажном и электронном носителе о выполненных работах, включающий протоколы наладки, протоколы, акты о проведении предэксплуатационных испытаний.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Принял**  **От Покупателя:** | |  | **Сдал**  **От Поставщика:** | |
|  | |  | |
|  | *(должность)* |  | *(должность)* |
|  |  |
| *(подпись)* | *(подпись)* |
|  |  |
| *(расшифровка подписи)* | *(расшифровка подписи)* |

**конец формы**

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Покупатель:**  Директор  ГУП «Дубоссарская ГЭС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.И. Герман |