Обоснование

В адрес ГУП «Дубоссарская ГЭС» поступило письмо №24-08-16 от 16 августа 2024г. от подрядной организации ООО «ГК Омега», выполняющей работы по контракту № 68-24 от 03 июня 2024 года «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №7 водосливной плотины ГУП «Дубоссарская ГЭС»», о понижения уровня нижнего бьефа до отметок, указанных в рабочей документации по  восстановительному ремонту водосливной поверхности пролёта №7 водосливной плотины ГУП «Дубоссарская ГЭС».

В связи с невозможностью понижения уровня нижнего бьефа до отметок, указанных в рабочей документации по восстановительному ремонту водосливной поверхности пролёта №7 водосливной плотины ГУП «Дубоссарская ГЭС», объём работ указанных в техническом задании к контракту № 68-24 от 03 июня 2024 года уменьшится.

ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС» проверил сметный расчет, предоставленный подрядчиком ООО «ГК Омега», и считает необходимым заключить дополнительное соглашение к контракту № 68-24 от 03 июня 2024 года, согласно которого общая сумма работ по ремонту водосливной поверхности пролёта №7 водосливной плотины ГУП «Дубоссарская ГЭС, составит 2 180 388 рублей ПМР.

Начальник ПТО