КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № _______

г. Тирасполь					           			«___» ______________ 2024 г.

Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, в лице министра внутренних дел        , действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», Государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны МВД ПМР», в лице начальника            , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Получатель», и _________________________, в лице директора _______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию «Заказчика» «Подрядчик» обязуется выполнить работы и сдать их результат «Получателю», а «Получатель» обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются:

а) реконструкция локальной газовой котельной, расположенной по адресу: г. Тирасполь, ул. Котовского, 2А, с выполнением проектных работ.

1.3. Объем, виды, цена работ определяются _________ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

- СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая сумма Контракта составляет __________ (_______________) рублей ПМР, что соответствует утверждённому плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд ГУ «УВО МВД ПМР» на 2024 год.

  - Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта.

  - Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

  - «Получатель» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости работ. Оплата Работ осуществляется «Получателем» за фактически выполненные Работы после погашения суммы аванса на основании Актов сдачи-приемки результата выполненных работ и актов сверки, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных всеми Сторонами контракта, по мере бюджетного финансирования. Расчет по настоящему контракту производится «Получателем» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика».

  - Источник финансирования – специальный бюджетный счет ГУ «УВО МВД ПМР».

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Срок выполнения работ составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента поступления аванса. При выполнении работ используются оборудование и материалы «Подрядчика».

  - Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

  - Передача результатов выполненных «Подрядчиком» работ оформляется Актом сдачи-приёмки результата выполненных работ.

  - «Подрядчик» предоставляет «Получателю» результат работ, с приложением Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания «Сторонами» Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

  - «Получатель» и «Заказчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» Акта обязаны принять результат выполненных работ и направить «Подрядчику» подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

  - В случае мотивированного отказа «Получателя» или «Заказчика» от приемки результата выполненных работ, «Сторонами» составляется рекламационный акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

  - «Подрядчик» обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине «Подрядчика», в согласованные с «Получателем» сроки, и после устранения направить «Получателю» повторный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Сторонами в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

  - В случае обнаружения «Получателем» скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, последний обязан известить об этом «Подрядчика» в десятидневный срок. В этом случае «Подрядчик» в согласованные «Сторонами» сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

  - В случае уклонения «Подрядчика» от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. настоящего контракта, «Получатель» вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом «Подрядчик» обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объёме в сроки указанные «Получателем».

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Подрядчик» обязуется:

4.1.1. Выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями «Получателя» в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.2. Устранять выявленные «Получателем» недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные «Сторонами».

4.1.3. Обеспечивать возможность осуществления «Получателем» контроля и надзора за ходом выполнения работ (оказания услуг), качеством используемых материалов и оборудования.

4.1.4. Согласовывать с «Получателем» все необходимые действия.

4.1.5. В письменном виде немедленно извещать «Получателя» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту.

4.1.6. Передать результат выполненных работ «Получателю» по Акту сдачи-приемки результата выполненных работ.

4.1.7. При выполнении работ применять качественные оборудование и материалы, обеспечивающие долгое использование при эксплуатации объекта. Работы выполнять квалифицированными специалистами, имеющими опыт по специальности и специальные допуски.

4.1.8. Представлять информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с «Подрядчиком», цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения «Подрядчиком» договора с соисполнителем.

4.1.9. Выполнять работы, предусмотренные настоящим контрактом, с обязательным соблюдением следующих требований:

а) денежные средства, предъявляемые к оплате в составе актов выполненных работ и предусмотренные на выплату заработной платы рабочих-строителей, машинистов, резерва отпусков, признаются целевыми бюджетными средствами и должны быть начислены в полном объеме рабочим-строителям и машинистам, задействованным на данных объектах, и выплачены им в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

б) суммы единого социального налога, предусмотренные на фактически начисленные выплаты в подпункте а) настоящего пункта, признаются целевыми бюджетными средствами и подлежат уплате в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) включаются в акт приемки выполненных работ по стоимости, соответствующей фактической стоимости указанных ресурсов с учетом затрат на приобретение (по данным бухгалтерского учета) либо в случае использования давальческого материала - по цене, указанной заказчиком.

Под фактической стоимостью материальных ресурсов понимаются:

1) у организаций, осуществляющих приобретение материальных ресурсов на территории Приднестровской Молдавской Республики, - покупная стоимость (цена), указанная в расчетно-платежных документах с учетом транспортных расходов по доставке до склада;

2) у организаций, импортирующих материальные ресурсы, - покупная стоимость (цена) по расчетно-платежным документам с пересчетом в рубли Приднестровской Молдавской Республики по курсу Приднестровского республиканского банка, действующему на дату совершения операций, с учетом:

а) уплаченных таможенных платежей и сборов;

б) транспортных расходов, связанных с приобретением и доставкой до склада покупателя, подтвержденных документально;

в) разницы, сложившейся между установленным курсом Приднестровского республиканского банка и коммерческим курсом на дату приобретения иностранной валюты для закупки материальных ресурсов;

3) у организаций, самостоятельно производящих материальные ресурсы, - отпускная стоимость (цена), утвержденная внутренними распорядительными документами организации;

г) допускается привлечение юридических лиц для выполнения работ по договорам субподряда, по договорам возмездного оказания услуг, по договорам на выполнение работ, физических лиц по гражданско-правовым договорам на сумму, в совокупности не превышающую 20 процентов от общей стоимости строительно-монтажных работ, предусмотренной в договоре генерального подряда (подряда);

д) при несоблюдении требований, установленных в подпунктах а)-г) пункта 4.1.8. настоящего контракта, разница подлежит возврату в соответствующие бюджеты, в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в полном объеме не позднее 1 апреля 2025 года.

При депонировании заработной платы рабочих-строителей и машинистов за выполненные работы данная разница определяется при ее фактической выплате, но не позднее 3 (трех) лет с момента образования, и должна быть возвращена в соответствующие бюджеты, в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в течение 30 (тридцати) дней с даты выявления разницы.

Возникшая разница подлежит уменьшению на сумму ранее уплаченных налогов (налог на доходы организаций, налог на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города (района), единого социального налога на депонированную заработную плату) исходя из фактически сложившейся ставки по данному виду деятельности.

Разница, указанная в настоящем подпункте, относится на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации;

е) генеральный подрядчик, подрядные и субподрядные организации обязаны не позднее 1 апреля 2025 года предоставить справки по объектам, финансируемым за счет средств бюджетов различных уровней, Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики, которые должны содержать информацию в целом за 2024 год:

1) о привлечении юридических лиц для выполнения работ по договорам субподряда, по договорам возмездного оказания услуг, по договорам на выполнение работ, физических лиц по гражданско-правовым договорам с указанием сумм за выполненные работы, оказанные услуги и удельного веса выполненных работ, оказанных услуг в общей стоимости работ;

2) об актах выполненных работ, пообъектно, с указанием общей суммы акта выполненных работ, в том числе заработной платы рабочих-строителей, машинистов единого социального налога и резерва отпусков на данные затраты, стоимости материалов;

3) о принятом методе распределения затрат, указанном в подпункте з) настоящего пункта;

4) о фактическом начислении выплат, входящих в фонд оплаты труда, рабочим-строителям, машинистам;

5) о фактической выплате начисленных выплат, указанных в подпункте 4) части первой настоящего подпункта, рабочим-строителям и машинистам;

6) о начислении и уплате единого социального налога на выплаты, установленные подпунктом 4) части первой настоящего подпункта, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

7) об остатке резерва отпусков, начисленного на выплаты, указанные в подпункте 4) части первой настоящего подпункта, по состоянию на 1 января 2025 года;

8) о фактическом списании материальных ресурсов (материалов, изделий и конструкций), включенных в акты приемки выполненных работ, по данным бухгалтерского учета организаций.

При этом справки в разрезе республиканского, местных бюджетов и бюджетов Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики предоставляют:

а) субподрядные организации подрядным организациям;

б) подрядные организации генеральным подрядчикам с выделением сумм по подрядным организациям и субподрядным организациям;

в) генеральный подрядчик заказчику с выделением сумм по генеральному подрядчику, подрядной и субподрядной организациям.

Данные справки подписываются руководителем строительной организации или уполномоченными им лицами, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия на подписание и представление таких документов, с заверением печатью строительной организации на месте подписи должностного лица.

4.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. «Подрядчик» имеет право:

4.2.1. Запрашивать у «Получателя» дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненной работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.2.3. Требовать обеспечения своевременной приемки результата выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

4.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.3. «Получатель» обязуется:

4.3.1. Оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

4.3.2. Оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии «Получателя».

4.3.3. Своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику» о выявленных недостатках.

4.3.4. Принять по Акту результата сдачи-приемки выполненных работ произведенные по настоящему контракту Работы, либо составить мотивированный отказ от приёмки.

4.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.4. «Получатель» имеет право:

4.4.1. Требовать от «Подрядчика» надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта.

4.4.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

4.4.3. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.4. Отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или частично условия, предусмотренные настоящим контрактом и «Подрядчик» отказывается устранять недостатки.

4.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.5. «Заказчик» обязан:

4.5.1.  Контролировать ход выполнения контракта в части своевременного поступления заявки «Получателя» на бюджетное финансирование денежных средств для оплаты за выполненную работу «Подрядчиком».

4.5.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики и условиями контракта.

4.6. «Заказчик» имеет право:

4.6.1. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.6.2. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе исполнения обязательств
по контракту.

4.6.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

  - Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по контракту, он уплачивает «Получателю» неустойку в размере 0,05 % от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, неустойка подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки превысила 1 000 (одну тысячу) рублей Приднестровской Молдавской Республики

  - В случае нарушения «Подрядчиком» сроков исполнения обязательств по контракту «Получатель» перечисляет «Подрядчику» оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

  - За непредоставление информации, указанной в пп. 4.1.8. настоящего контракта14 «Подрядчик» уплачивает «Получателю» пеню в размере 0,05 % от цены контракта, заключенного с соисполнителем, субподрядчиком. Пени подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ действующим нормам, техническим условиям, СНиПам, проектно-сметной документации и другим нормативным документам ПМР. Гарантии качества распространяются на все виды работ, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

6.2. Гарантийный срок по выполненным и сданным «Подрядчиком» работам, предусмотренным настоящим контрактом - 5 (лет) с момента подписания Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки выполненных работ или скрытые дефекты, «Подрядчик» обязан направить уполномоченного по настоящему контракту представителя для составления дефектного акта, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента требования «Получателя». После оформления акта «Подрядчик» обязан устранить дефекты своими силами и за свой счет, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта.

- ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. «Сторона» освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой «Стороны», обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. «Сторона», которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую «Сторону» в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между «Сторонами».

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы «Сторона», ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую «Сторону» в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для «Сторон», или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает «Сторона», заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между «Сторонами».

8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до 31 декабря 2024 года, но в любом случае до момента полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, «Стороны» руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

  - Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

  - Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: | Получатель: | Заказчик: |
| --- | --- | --- |