Обоснование

26 апреля 2024 года между ООО «Канкорд» и ГУП «Дубоссарская ГЭС» был заключен контракт № 61-24 на изготовление и поставку поводков ломких РЗ-2292.

В адрес ГУП «Дубоссарская ГЭС» поступило письмо от ООО «Канкорд» вх. №01-08/688 от 09.09.2024 в котором поясняется что в товар производится на территории Украины и поставляется компанией ООО «НПО Энерголитмаш». В виду действующего на территории Украины чрезвычайного положения, в связи с проведением военных действий, промышленные предприятия, в том числе ООО «НПО Энерголитмаш» не в состоянии задействовать все производственные мощности в условиях постоянного перебоя с энергоресурсами и сырьем, что приводит к увеличению сроков производства и поставки изготовленной продукции заказчикам. На основании вышеизложенного, заключено дополнительное соглашение к Контракту № 61-24 от 26.04.2024 года о продлении срока поставки поводков ломких РЗ-2292 до 20.09.2024 года с возможностью досрочной поставки.

Начальник ПТО