**Техническое задание на поставку услуги по ремонту асфальтовых покрытий проезжих частей и тротуаров после выполнения работ на кабельных линиях 0,4 – 10 кВ по объекту инвестиционной программы ГУП «ЕРЭС» на 2021 год: «Строительство кабельных линий 10кВ от РП-41 к ТП центральной части г. Бендеры, а так же переустройство кабельных сетей 0,4 кВ частично проходящих в одной траншее с высоковольтными кабелями».**

1. **Основание на поставку услуги:**

Инвестиционная программа 2021 г.

1. **Содержание работ:**

Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжих частей и тротуаров после выполнения работ на КЛ 0,4 - 10 кВ с обратной засыпкой траншеи песчано-гравийной смесью и устройством основания под укладку асфальтобетонной смеси.

1. **Место работы**

Месторасположение участков:

- г. Бендеры, центральная часть.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты работ**
	1. Выполнение работ, после заключения договорных отношений, производится не позднее 30 дней со дня подписания Акта приемки объекта под асфальтирование.
	2. Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов, составленных в соответствии с Методикой определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства, капитального и текущего ремонта на территории Приднестровской Молдавской Республики, утвержденной и введенной в действие Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 13 апреля 2009 года № 193, с учетом изменений и дополнений.
	3. По окончании выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию, в том числе акты на скрытые работы, эскизы мест разрытий с указанием размеров.
	4. Расценки, указанные в Актах выполненных работ, должны соответствовать технологии и объемам выполняемых работ.
2. **Условия выполнения работ**
	1. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие необходимого количества квалифицированного инженерно–технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов производимых работ.
	2. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в сроки, установленные настоящим техническим заданием и договором.
	3. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил привлечения Субподрядчиков, установленные законодательством ПМР.
3. **Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов**
	1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий, обеспечены сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
	2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
	3. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.
4. **Требования к участникам закупочной процедуры**
	1. Соответствие Участника открытого запроса предложений требованиям, предъявляемым законодательством ПМР к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом регламентируемой закупки:
		1. наличие свидетельства о государственной регистрации предприятия;
		2. наличие свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет;
		3. не проведение в отношении Участника открытого запроса предложений - юридического лица процедуры банкротства;
		4. не приостановление деятельности Участника открытого запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом ПМР об административных правонарушениях;
		5. отсутствие у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчётную дату;
		6. наличие лицензии на выполняемые виды работ.
	2. Стоимость работ по договору должна включать в себя: стоимость материалов, транспортные расходы, строительные работы и все непредвиденные расходы.
	3. К оплате принимаются акты выполненных работ, в которых стоимость материалов, не вошедших в расценки определения условных единиц при запросе ценовой информации на поставку услуги, определена на основе анализа рынка, при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости материалов, чем определено на основе анализа рынка, в акт выполненных работ включатся материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.
5. **Общие требования при выполнении работ**
	1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
	2. Подрядчик должен обеспечить объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные договором. Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым оборудованием и техникой, а также поставку необходимых материалов и запасных частей.
	3. Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.
	4. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.
	5. Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно-технического персонала, обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ.
	6. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами.
	7. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой проводятся работы. В десятидневный срок со дня подписания акта о приемке работ Подрядчик обязан вывезти с места производства работ принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор.
	8. Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
	9. Подрядчик согласовывает с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ.
	10. Подрядчик выполняет работы во взаимодействии со специалистами
	ГУП «ЕРЭС».
	11. Подрядчик при проведении работ должен соблюдать требования санитарных норм и правил, правил противопожарной, электро-, экологической безопасности и охраны труда.
	12. Подрядчик при проведении работ должен использовать материалы соответствующие ГОСТам и ТУ, имеющие сертификаты соответствия и пожарной безопасности.
	13. При выполнении благоустройства асфальтовых дорог улиц и тротуаров необходимо обращать внимание на следующие критерии:
		1. Соблюдение типа асфальтовой смеси классу дорожного полотна. Применяемые асфальтовые смеси должны быть того же типа, что и существующее покрытие.
		2. Готовое асфальтобетонное покрытие не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. По визуальной оценке готовое покрытие должно быть ровным, однородным, нескользким, не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств.
		3. На поверхности покрытия должны отсутствовать следы крошения асфальтовой смеси.
		4. Асфальтовая смесь должна быть уплотнена до полного исчезновения следов от ударов трамбовки на поверхности покрытия.
		5. Уровень вновь положенного покрытия по шву сопряжения должен соответствовать существующему полотну. Продольные и поперечные швы сопряжения полос укладки должны быть ровными, плотными, без «нахлестов».
		6. Рельеф вновь уложенного покрытия должен соответствовать уровню существующего полотна.
		7. Бортовые камни должны повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.
	14. При проведении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика.
6. **Порядок установления гарантийного срока**
	1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 24 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.
	2. Если в период гарантийного срока, с даты подписания Сторонами акта выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.
	3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. **Критерии оценки участников**

В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:

* 1. Перечень нормативных начислений по определению предельных норм и затрат на работы, выполняемые подрядным способом.
	2. Опыт выполнения аналогичных работ.
	3. Срок гарантии.
1. **Планируемый срок заключения договора**
	1. Должен составлять не более чем 5 дней, со дня подписания итогового протокола.
	2. Срок действия договора: с момента заключения договора до полного исполнения обязательств, но не позднее срока указанного в техническом задании.

**Технический директор ГУП «ЕРЭС» Амельхин В.Е.**